프로젝트 결과 보고서

| 프로젝트 명 | 냉장고를 부탁해 |
| --- | --- |

| 성명 | 소속 | 학년 | 학번 | 연락처 | e_mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신용준 | 컴퓨터공학과 | 2 | 21101195 | 01095176889 | 4rest528@naver.com |
| 정세영 | 컴퓨터공학과 | 2 | 21101227 | 01093139489 | jso8831@naver.com |

| Project 개요 및 예상결과물 |  |
| --- | --- |
| - 개요: 사용자가 보유하고 있는 식재료를 기반으로 요리할 수 있는 음식을 추천해 주는 웹 사이트 - 목표: 기본 식재료(돼지고기, 고등어, 감자, …) 목록에서 현재 가지고 있는 식재료를 선택하면 아래에 추천하는 메뉴의 목록이 나열된다. 사용자가 메뉴를 선택하면 메뉴의 간단한 레시피, 추천영상, 필요한 재료, 등을 포함하는 음식 페이지로 이동한다. |  |

| Project 진행방법 및 절차 |  |
| --- | --- |
| - 예상 디자인 (메인페이지) (오늘의 메뉴) (최근 본 메뉴) (메뉴 추가하기) 냉장고를 부탁해 먹고싶은 음식을 입력해주세요. (검색창). 돼지고기; 고등어; 감자; 당근; 양파; …. 돼지고기김치찜; 고등어조림; 감자볶음; 김치볶음밥. 애호박나물; 비빔밥; 계란찜; …. 저작권 표시. (음식페이지) 홈으로 음식 사진; 음식 이름. 재료. 레시피; 요리 영상.. - 가지고 있는 재료를 기반으로 음식을 추천해주고 레시피와 함께 조리영상까지 보여줌으로써 많은 사람들에게 쉽게 메뉴를 선택할 수 있는 편리함을 제공한다. - 예상업무 - 식재료와 음식의 개수와 목록 선정하기 - 데이터 수집하기 - 웹 사이트 메인페이지 제작하기 (HTML, CSS) - 음식페이지 제작하기 (HTML, CSS) - 페이지끼리 연결하기 - 추천 알고리즘 짜기 (JAVASCRIPT) - 네비게이션 바 기능 짜기 (JAVASCRIPT) - 업무분담(임시) 공동업무; 1. 식재료와 음식의 개수와 목록 선정하기 2. 데이터 수집하기 3. 웹 사이트 메인페이지 제작하기 (HTML, CSS) 4. 음식페이지 제작하기 (HTML, CSS). 신용준; 5. 페이지끼리 연결하기(JSON) 6. 추천 알고리즘 짜기 (JAVASCRIPT). 정세영; 7. 네비게이션 바 기능 짜기 (JAVASCRIPT). - 일정 11.04 ~ 11.10; 1. 식재료와 음식의 개수와 목록 선정하기. 11.11 ~ 11.17; 2. 데이터 수집하기. 11.18 ~ 11.24; 3. 웹 사이트 메인페이지 제작하기 (HTML, CSS) 4. 음식페이지 제작하기 (HTML, CSS). 11.25 ~ 12.01; 5. 페이지끼리 연결하기 6. 추천 알고리즘 짜기 (JAVASCRIPT). 12.02 ~ 12.08; 7. 옵션(부가기능) 추가하기. 12.09 ~; 마지막 점검. |

| Project 설계 |  |
| --- | --- |
| - 요구 다이어그램 - 파일 구조 - 클래스 구조 |  |

| Project 진행내용 |  |
| --- | --- |
| - 1주차: 재료 및 요리 선정 대부분의 냉장고에 주로 남아있는 메인 재료를 우선적으로 골라 카테 고리를 만들었다. 이후 대표 재료에서 만들 수 있는 음식들을 선정해 음식을 만들 때 공통된 메인 재료들이 있는지 확인해 정리했다. - 2주차: 음식 재료와 메뉴를 보여줄 수 있는 메인 페이지를 제작했다. 메인페이지에는 식재료를 선택하면 해당 식재료를 포함하는 음식을 골라주는 필터링기능을 구현했고, 음식 이름을 검색하면 해당 음식을 보여주는 기능을 구현했다. 또한 식재료 선택란에 식재료 이미지를 넣 어 한눈에 재료들을 확인할 수 있게 만들었다 식재료 필터링 - 3주차: 음식 페이지를 제작하고, 메인페이지의 음식 카드를 누르면 해당 음 식페이지로 이동하도록 JSON을 통해 구현했다. - 4주차: 메인페이지 음식 카드에 음식 이미지와, 음식 이름이 이미지 위에 뜨 도록 구현했다. 또한 3주차 때 만든 음식 상세페이지에 음식에 대한 정보가 나타나도록 데이터를 추가했다. 추가로 왼쪽 상단 팀명 로고를 누르면 메인페이지로 이동하도록 만들었다. - 5주차: 메인페이지의 header영역에 신선해 보이는 식재료 배경 이미지를 넣어 메인페이지에 깨끗하고 정돈된 느낌을 만들었다. 또한 네비게이션 바에 하루에 3개씩 랜덤으로 변하는 오늘의 메뉴, 최근에 봤던 음식들을 확인할 수 있는 최근본 메뉴를 만들었다. 오늘의 메뉴 최근본 메뉴 - 6주차: 네비게이션 바에 메뉴 추가하기를 만들어서, 개인이 등록하고 싶은 음 식, 음식 이미지, 재료, 요리방법, 영상을 추가할 수 있게 만들었다. 등록된 음식은 현재 로컬 저장소에 저장되어 음식을 등록한 사람만 볼 수 있다. |  |

Project 수행 결과

| 설계 요소 평가 |
| --- |
| - UI/UX 디자인 검색 기능 및 재료 필터링이 사용자 친화적이며 직관적인 인터페이스 제공. 반응형 웹 디자인으로 다양한 디바이스에서 원활한 사용 가능. 음식 카드 디자인은 간결하면서도 시각적으로 매력적임. - 성능 장점: JavaScript 기반 비동기 처리로 빠른 검색과 데이터 표시. 로컬스토리지를 활용한 데이터 저장으로 클라이언트에서 즉각적인 반응 제공. 단점: 대규모 데이터를 처리하거나 동기화하는 데 한계 존재. 음식 데이터가 적어 필터링 결과가 제한적일 수 있음. - 안전성 장점: 클라이언트-사이드 로컬스토리지 사용으로 데이터 무결성 유지. 단점: 보안에 민감한 데이터가 저장될 경우 노출 가능성. - 보안성 장점: 데이터 접근이 클라이언트-사이드로 제한되어 간단한 인증이 필요 없음. 단점: XSS 공격 등에 취약할 수 있음. 예를 들어, 사용자 입력값에 대한 검증 부족. - 구현 단가 기본 HTML/CSS와 JavaScript를 활용하여 추가적인 라이선스 비용이 발생하 지 않음. |  |

| 추후 프로젝트 발전 방향 |
| --- |
| - 기능확장 음식 데이터 추가: 음식을 카테고리별(한식, 양식, 디저트 등)로 분류하고, 다양한 레시피를 포 함한 방대한 데이터를 확보. 사용자 메뉴 추가 기능을 통해 수집된 데이터를 분석하여 음식 목록에 자 동 반영. 추천 시스템: 최근 본 메뉴와 검색 패턴을 기반으로 한 개인화된 추천 기능 추가. 검색 기능 개선: 실시간 검색 자동완성 및 카테고리별 필터링 추가. 여러 재료를 조합한 고급 검색 옵션 제공. - 성능 및 데이터 처리 정적 JSON 데이터를 클라우드 기반 데이터베이스(API)로 전환하여 음식 데 이터 실시간 동기화 Lazy Loading을 도입해 대규모 데이터 로딩 시 성능 최적화. - 보안 강화 사용자 입력 데이터에 대한 XSS 방지 처리. HTTPS 프로토콜을 사용해 데이터 전송 보호. - 확장 가능성 여러 사용자 계정을 지원하기 위해 인증 및 권한 관리 기능 추가. 다국어 지원을 통해 사용자 기반 확장. |  |

| 종합 토의 |
| --- |
| 이번 프로젝트는 사용자 중심의 음식 검색 및 관리 플랫폼으로, 제한된 데이터에서도 직관적이고 편리한 UI/UX를 통해 사용자 경험을 극대화했습니다. 특히, 검색 기능과 메뉴 추가 기능은 사용자에게 높은 활용성을 제공했습니다. 다만, 현재 음식 데이터의 개수가 적어 사용자에게 다양한 옵션을 제공하지 못하는 한계가 있습니다. 데이터 확장 및 추천 시스템 도입이 이루어진다면 사용자 참여를 높이고, 플랫폼의 실용성을 더욱 강화할 수 있습니다. 또한, 보안 강화를 통해 더 많은 사용자 데이터를 안정적으로 처리할 수 있도록 개선이 필요합니다. 이는 정적 로컬스토리지 구조에서 클라우드 데이터베이스로 전환하는 과정에서 자연스럽게 이루어질 것입니다. 결론 본 프로젝트는 적은 비용과 제한된 자원으로 성공적으로 구현되었으며, 데이터 확장 및 성능 개선을 통해 음식 관리 플랫폼으로서 더 큰 잠재력을 발휘할 수 있습니다. |  |

| 첨부 |
| --- |
| - (자료: 프로젝트 계획서, 주차 보고서, 최종 보고서, 발표 자료, 소스코드, 설치 및 실행 방법, 모든 파일) |  |