|  |
| --- |
| 팀 구성 및 명단 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 교과목명 | 팀 과제명 | 성명 | 학년 | 학번 | 연락처 e-mail |
| 웹 프로그래밍 | 냉장고를 부탁해 | 신용준 | 2 | 21101195 | 010-9517-6889 |
| 4rest528@naver.com |
| 정세영 | 2 |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| Project 계획서 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀장 | 신용준 | 서명 |
| 팀원 | 정세영 | 서명 |

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 Project 명 | 냉장고를 부탁해(가제) |

|  |  |
| --- | --- |
| Project 개요 및 예상결과물 |  |
| * 개요: 사용자가 보유하고 있는 식재료를 기반으로 요리할 수 있는 음식을 추천해 주는 웹 사이트 * 예상결과물: 기본 식재료(돼지고기, 고등어, 감자, …) 목록에서 현재 가지고 있는 식재료를 선택하면 아래에 추천하는 메뉴의 목록이 나열된다. 사용자가 메뉴를 선택하면 메뉴의 간단한 레시피, 추천영상, 필요한 재료, 등을 포함하는 음식 페이지로 이동한다. | |

|  |
| --- |
| Project 진행방법 및 절차(내용 및 차별성, 업무분담, 일정, 진행방안, 전략) |
| * 예상 디자인  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (메인페이지)  **냉장고를 부탁해**   |  | | --- | | 먹고싶은 음식을 입력해주세요. (검색창) |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 돼지고기 | 고등어 | 감자 | 당근 | 양파 | … |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 돼지고기김치찜 | 고등어조림 | 감자볶음 | 김치볶음밥 | | 애호박나물 | 비빔밥 | 계란찜 | … |   음식 추가하기(옵션) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | (음식페이지)  **돼지고기김치찜**   |  |  | | --- | --- | | 재료 | | | 돼지고기 | 600g | | 김치 | 1/4포기 | | 양파 | 1/2개 | | … | … |  |  |  | | --- | --- | | **레시피**   1. 돼지고기에 소금과 후추로 밑간을 한다. 2. 준비한 야채를 먹기 좋은 크기로 썬다. 3. 물 3컵, 된장 1/2T, 국간장 5T, 설탕 2T를 넣고 섞는다. 4. … | **추천영상**  [YouTube영상 삽입] |   [돌아가기] |  * 가지고 있는 재료를 기반으로 음식을 추천해주고 레시피와 함께 조리영상까지 보여줌으로써 많은 사람들에게 쉽게 메뉴를 선택할 수 있는 편리함을 제공한다. * 예상업무  1. 식재료와 음식의 개수와 목록 선정하기 2. 데이터 수집하기 3. 웹 사이트 메인페이지 제작하기 (HTML, CSS) 4. 음식페이지 제작하기 (HTML, CSS) 5. 페이지끼리 연결하기 6. 추천 알고리즘 짜기 (JAVASCRIPT) 7. 옵션(부가기능) 추가하기  * 업무분담  |  |  | | --- | --- | | 공동업무 | 1. 식재료와 음식의 개수와 목록 선정하기  2. 데이터 수집하기  6. 추천 알고리즘 짜기 (JAVASCRIPT)  7. 옵션(부가기능) 추가하기 | | 신용준 | 3. 웹 사이트 메인페이지 제작하기 (HTML, CSS)  5. 페이지끼리 연결하기 | | 정세영 | 4. 음식페이지 제작하기 (HTML, CSS) |  * 일정  |  |  | | --- | --- | | 11.04 ~ 11.10 | 1. 식재료와 음식의 개수와 목록 선정하기 | | 11.11 ~ 11.17 | 2. 데이터 수집하기 | | 11.18 ~ 11.24 | 3. 웹 사이트 메인페이지 제작하기 (HTML, CSS)  4. 음식페이지 제작하기 (HTML, CSS) | | 11.25 ~ 12.01 | 5. 페이지끼리 연결하기  6. 추천 알고리즘 짜기 (JAVASCRIPT) | | 12.02 ~ 12.08 | 7. 옵션(부가기능) 추가하기 | | 12.09 ~ | 마지막 점검 |  * 기타  |  | | --- | | 특이사항: | |